申报单位立项申请材料

·

项 目 名 称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

项目承担单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

华阳新材料科技集团有限公司

研发项目立项任务书

项目名称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

申报单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

拟协作单位：山西工程技术学院

技术负责人：李京泽

项目负责人：夏楠

起止时间：2026年3月—2027年9月

一、立项的目的意义及必要性 （一）立项的目的意义 本项目旨在研发煤矿作业规程智能生成平台，基于华阳集团各矿井下作业实践经验，深度融合煤矿采矿工程核心理论、行业先进施工技术（智能化掘进装备、精准支护技术、矿压监测技术等）、现场施工装备及国家、行业与集团现行规程规范，搭建可全面覆盖煤矿生产全过程作业规程编制（包含掘进、综采、运输等规程及通风、机电、防突等措施）的一体化技术平台。 本次项目优先聚焦平台的初步开发和掘进工作面作业规程专项模块开发，构建掘进专业标准化基础库与核心参数匹配规则体系，实现掘进工作面作业规程的参数选择、内容匹配、标准固化与文档自动生成。项目核心目的是将煤矿作业规程编制工作，从传统依赖个人经验的“手工作业”模式，转变为参数精准匹配、标准统一固化、流程化自动输出的智能化、自动化编制模式，率先实现掘进作业规程编制的标准化、高效化、规范化，直接服务于集团各矿掘进现场生产作业。 同时，平台整体框架预留全规程扩展接口，后续可通过迭代升级，逐步开发回采、运输等规程及通风、机电、防突等措施的编制模块，最终实现华阳集团各类煤矿作业规程、措施，全流程、一体化智能自动编制与规范化管理。 （二）立项必要性 1. 存在的核心问题 当前矿方在掘进作业规程编制过程中，面临四大亟待解决的关键问题： - 编制效率低下，技术准备周期长：单份掘进作业规程编制平均耗时 15 天，复杂地质条件下需反复核对参数、调整内容，严重影响工作面衔接进度，制约采掘平衡目标实现； - 内容规范性不足，指导精准度低：因缺乏统一编制标准，不同矿、不同技术人员编制的规程在术语表述、参数格式、安全措施等方面差异较大，部分规程存在内容疏漏、参数不合理等问题，无法精准适配现场施工需求； - 安全风险防控薄弱：规程编制依赖个人经验，易因技术人员对地质条件研判偏差、对规范理解不透彻，导致安全技术措施针对性不足，埋下掘进作业安全隐患； - 专业知识传承困难：优秀技术人员的实践经验多为 “口传心授”，未形成可复用的标准化成果，核心人员流失易造成技术断层，影响矿方技术管理的稳定性。 2. 问题形成的核心原因 （1）编制模式落后，缺乏技术支撑：传统 “手工作业” 模式依赖人工整合资料、编写内容，未形成标准化数据底座与自动化工具，导致编制过程繁琐、效率低下； （2）标准体系不统一，规则未固化：国家、行业及集团规范未转化为统一的编制规则，矿方各矿井历史资料格式杂乱、参数不统一，缺乏可直接复用的标准化模板，导致规程编制质量参差不齐； （3）经验依赖度高，数据支撑不足：规程编制未充分融合采矿工程核心理论与海量现场数据，过度依赖技术人员个人经验，难以实现地质条件、施工装备与规程内容的精准匹配； （4）知识管理碎片化：矿方优秀实践经验、典型案例未数字化、体系化存储，缺乏专门的知识沉淀与复用载体，导致知识传承断裂。 3. 项目的解决方案 本项目通过 “建库 - 立规 - 开发 - 应用” 的全流程设计，针对性解决上述问题： - 构建双层次标准化基础库，破解数据支撑不足难题：系统整合国家 / 行业 / 集团规范、矿方历史工程资料、典型案例等数据，形成统一格式、逻辑自洽的规范标准库与工程资料库，为规程生成提供坚实数据底座； - 制定统一编制规则体系，解决规范不统一问题：基于采矿工程理论与矿方实践经验，建立 “地质条件 - 掘进参数 - 规程内容” 精准匹配规则，统一术语、参数格式与编制框架，实现规程内容的标准化生成； - 开发智能化功能模块，提升编制效率与精准度：打造参数匹配、内容自动生成、计算校验等核心模块，支持技术人员通过可视化界面快速录入参数，系统依据规则自动匹配内容、生成文档，并嵌入标准化计算工具，避免人工误差，将编制周期缩短至 10 天内，效率提升 30% 以上； - 搭建知识沉淀载体，实现经验复用与传承：将矿方优秀实践经验、典型案例转化为数字编制模型与规则，形成专属数字资产库，打破 “经验依赖”，避免技术断层，保障矿方技术管理的连续性与稳定性。

二、课题主要研究技术内容的国内外发展现状与趋势，国内现有技术基础，以及与课题有关的技术领域的国内外专利申请和授权情况（附有关专利查新结论） （一）国内外发展现状与趋势 国内外智能化采矿软件研发已从单一功能模块向全流程协同优化演进。 传统设计依赖人工经验，存在效率低、适应性差等问题。2025年，北京天玛智控科技股份有限公司研发的LongWallMind6.0软件平台通过C/S架构实现地面服务器与井下设备的实时通信，集成地质建模、工艺引擎、数字孪生等功能，可自动生成综采工作面三维设计模型，并动态调整截割模板参数。系统支持采掘过程动态模拟与图纸实时更新，当地质条件变化时自动调整巷道轮廓绘制参数。 针对人工编制规程耗时长、易出错的问题，天地科技股份有限公司开发智能作业规程生成模块基于自然语言处理（NLP）技术，将《煤矿安全规程》《操作规程》等文本转化为结构化知识库，结合工作面地质条件、设备参数等实时数据，自动生成符合规范的作业流程图与风险防控措施。 中国煤科西安研究院研发的TIM-3D2.0煤矿专用三维地质建模软件，采用DSI插值算法构建地层、构造地质体及井巷工程的高精度模型，支持综掘工作面设计参数自动匹配地质条件，兼容Autodesk、Catia等主流软件格式。该软件突破传统二维设计局限，通过动态剖面切割功能精准预判掘进路径中的地质隐患，为设计报告自动生成提供核心数据支撑。 中南大学王李管教授团队开发煤矿采掘工程图自动生成软件，采用基于规则的图元匹配算法，实现巷道断面图、采掘进度图等12类核心图纸的参数化绘制。系统集成《煤矿安全规程》绘图规范知识库，支持图纸比例自动适配、标注样式智能调整。相关研究提出的“地质数据－绘图规则－图纸生成”闭环模型，为自动绘图的标准化提供了理论支撑。 美国久益公司升级的自动化长壁采煤软件平台，集成采煤机记忆截割与液压支架自动跟机技术，支持综采工作面的远程操控与设计参数优化。该系统通过实时监测设备运行状态，自动生成采掘设计的调整建议。其智能开采服务中心提供的数据分析报告，成为作业规程优化的重要依据。 （二）国内现有技术基础 国内加快了大模型在规程生成、设计优化中的应用，实现从“数据驱动”到“知识驱动”的跨越，如国内“地知”大模型等均朝着多模态、强泛化方向发展。数字孪生技术成为设计与规程生成的核心支撑，实现设计方案、规程要求与现场施工的实时联动，国内在政策推动下应用场景更广泛。国内软件如TIM-3D2.0、LongWallMind6.0等实现国产化适配，国内研究呈现政策驱动明显、国产化适配突出、场景针对性强的特点，聚焦综掘工作面设计报告与作业规程的智能生成，在大模型应用、数字孪生技术等方面形成特色，如中煤“地知”大模型、天玛智控LongWallMind6.0等均实现规模化工程应用，但在复杂地质条件下的多场耦合建模精度上仍有提升空间。 理论技术基础：我国在煤矿支护理论（如悬吊理论、组合梁理论等）、围岩控制技术方面有深厚的积累，并形成了完善的行业标准和国家标准（如《煤矿安全规程》、《煤矿巷道锚杆支护技术规范》等），为平台的知识库和规则引擎建设提供了坚实基础。 数字化基础：华阳集团已部署OMS平台，并积累了海量的地质数据库、采掘工程平面图、作业规程、灾害防控、安全监控系统等工程资料，为AI模型的训练提供了可能。国内在CAD、CAE等工业软件二次开发方面有一定能力，为平台的集成开发提供了技术支撑。 山西工程技术学院已与中科曙光瑞翼教育公司以校企共建模式，共同投资1000万元创建大数据实验室，该实验室为教育部“百校工程”项目子项目，依托“百校工程”100个院校“大数据创新平台”互联互通、资源共享的优势，构建起兼具人才培养、科研创新、服务地方经济的大数据协同创新平台，为智能化软件编程提供了核心载体。在硬件支撑方面，实验室配备由10个机柜和105个服务器构成的高性能计算机集群，可实现大规模分布式存储与计算，为智能化软件编程过程中的数据处理、算法调试、程序运行提供了强劲的硬件算力支撑，保障了编程研发的可靠性与时效性。在软件支撑方面，搭建了完善的软件体系，涵盖大数据挖掘、开发、分析等专用软件，同时重点搭建Hadoop云存储平台和spark数据分析平台，为编程实践、技术创新提供了丰富的工具支撑。 立足区域产业特色，聚焦智能化软件研发与应用，依托省级智能煤机产教融合实训基地建设契机，该校与葛世荣院士团队深度合作，在煤矿智能化与机器人实景化性能测试领域开展专项研究，在煤矿实景教学培训基地落实“直放站+5G漏泄同轴电缆”5G无线通信覆盖方案，实现基地5G信号全覆盖，建成全国高校唯一一座“5G+智能”基地。该基地已接入灾害监测、采掘生产等监测监控系统，为煤矿智能化相关软件的编程开发、调试优化奠定了坚实的实景应用基础，助力解决煤矿智能化领域软件编程中的实际技术难题。同时，我校依托现有平台与人才优势，积极对接区域数字经济发展需求，在智能系统开发、大数据分析、网络安全等智能化软件领域开展编程实践，逐步形成了从需求分析、算法设计、程序开发到测试应用的全流程编程能力，可有效支撑各类智能化软件项目的研发与落地，为区域产业智能化升级提供技术与人才保障。 （三）国内外专利申请和授权情况 在煤矿作业规程智能生成平台的研究方面，国内外目前没有相关专利授权。但在采矿工程相关的智能化技术领域，存在部分相关专利，如“一种基于围岩分级的煤矿巷道智能支护系统”、“煤矿采掘工作面三维建模方法”等，主要聚焦单一采矿环节的智能化技术，未涉及从地质条件研判、采矿参数优化到作业规程生成的全流程智能化技术，与本项目的全链路协同创新方案存在本质区别。 山西工程技术学院已与山西国辰建设工程勘察设计有限公司授权了《Intelligent Rapid Modeling And Efficient Design Assistance System For Coal Mines Based On Multiple Criteria》（基于多判据的煤矿智能化快速建模与高效设计辅助系统）、《Intelligent Mine Construction Auxiliary Evaluation System》（智能化矿井建设辅助评估系统）等发明专利，构建了基于多判据的煤矿智能化快速建模辅助系统。本项目是智能化矿井辅助系统项目有效延伸，项目的核心创新点（如融合采矿理论的实时试算技术、掘进规程全流程自动化生成技术）均未被现有专利覆盖，具备申请自主知识产权研发潜力。

三、主要研究、试验内容、目标、技术关键及主要技术经济指标 （一）主要研究、试验内容 本项目聚焦煤矿掘进工作面作业规程自动生成核心需求，以“现场参数选择-标准库匹配-规程自动生成”为核心链路，结合华阳集团各矿掘进现场实际使用需求，通过“基础库搭建、核心规则制定、功能模块开发、现场场景验证、迭代优化完善”的实施路径，围绕以下核心内容开展研究与试验，确保开发平台贴合煤矿现场操作习惯，实现掘进作业规程的标准化、自动化生成： - 掘进专业标准化基础库构建：构建覆盖政策规范与工程实践的双层标准化基础库，为作业规程自动生成提供数据支撑。一方面系统收集国家、行业及集团层面的掘进相关法律法规、技术规范和安全规程（如《煤矿安全规程》《煤矿巷道锚杆支护技术规范》《煤矿围岩分类》等），形成覆盖进回风巷、高抽巷、低抽巷、切巷的规范标准库；另一方面整理集团各矿历史掘进工程资料，包括设计图纸、审批规程、矿压监测报告、支护记录及设备说明等，筛选不同围岩条件、煤层厚度及掘进类型的典型工程案例，形成标准化工程资料库与典型案例库，为规程生成提供可靠数据基础。 - 掘进专业数据标准化梳理与编制规则制定：结合集团各矿掘进技术人员的现场实践经验，依据现行行业及集团规范，对基础库内的所有数据进行人工标准化梳理--统一掘进专业术语表述、规范掘进参数格式（如巷道断面尺寸统一为“宽×高”格式、支护间距统一为米制单位、循环进尺统一计量标准）、补全工程资料中的关键缺失参数、剔除不合理的支护参数、矿压数据等异常值，形成逻辑自洽、格式统一的标准化模版。同时，基于标准化模版，结合掘进工程核心理论，制定“地质条件-掘进参数-规程内容”核心匹配规则，明确围岩级别与支护参数、掘进类型与装备选型、矿井灾害等级与安全技术措施、巷道用途与断面设计等一一对应的编制规则，形成体系化、标准化的掘进作业规程编制规则体系，作为平台自动生成规程的核心依据。 - 掘进工作面参数匹配模块开发：基于构建的标准化基础库和编制规则体系，开发掘进工作面核心参数匹配功能模块。可设置地质条件、围岩级别、掘进类型、巷道参数、设备配置、矿井灾害类型等的可视化选择/录入界面，支持现场技术人员根据掘进工作面实际情况，快速勾选、录入核心参数；系统依据预设匹配规则自动关联相应模板与内容片段，实现参数选择与规程内容匹配的自动化处理。 - 掘进作业规程标准化内容自动生成模块开发：围绕煤矿掘进作业规程的标准编制框架，开发规程文本自动生成模块。系统根据参数匹配结果自动生成工程概况、施工工艺、支护设计、作业流程、安全技术措施、灾害防控、劳动组织及正规循环作业章节内容，实现规程内容自动拼接与统一排版，直接输出Word格式文档。 - 掘进规程配套图纸统一管理模块开发：结合集团各矿掘进工作面作业规程的配套图纸需求，梳理构建统一图纸管理模块。根据现场需求可上传、检索、下载涵盖巷道断面图、支护示意图、正规循环作业图表、避灾路线图、设备布置图常用图纸模板。 - 规程关键计算校验模块开发：针对掘进作业规程编制中涉及的支护强度、通风量、锚杆锚索受力计算等关键数值计算环节，嵌入标准化的专有计算校验模块。系统依据行业规范预设计算公式，用户输入基础数据后自动完成计算并进行合规性校验，提高计算准确性，避免人工核算误差。 - 平台功能集成与整体调试：平台功能集成与整体调试：完成参数匹配、内容生成、图纸管理及计算校验等模块的系统集成。搭建平台测试环境，开展全功能模块的联动调试，重点检验参数匹配的精准度、内容生成的完整性、计算校验的准确性及模块间的衔接流畅性，及时解决平台运行过程中的参数匹配错误、程序卡顿等问题，确保平台整体运行稳定。 （二）本项目研究应达到的目标 开发一套煤矿掘进工作面作业规程自动生成平台，深度融合掘进工程核心理论、现行行业规范与华阳集团各矿掘进现场实践经验，实现“现场参数选择→规程内容匹配→标准化规程自动生成”的一体化交付，平台可支持不同围岩级别、不同掘进类型（煤巷、岩巷、半煤岩巷）、不同地质条件的多场景适配，同时兼容复杂地质构造等特殊工况的规程编制需求，确保输出的掘进工作面作业规程成果完全符合国家及行业掘进相关规范、集团技术管理要求，精准匹配煤矿现场的规程编制与作业指导需求。 （三）技术关键及主要技术经济指标 1.技术关键 - 掘进专业双层次标准化基础库构建技术：构建覆盖掘进行业政策标准、集团各矿现场工程实践的双层次标准化数据体系，解决掘进相关规范、工程资料、设备参数等多类型数据的分类整合与规范管理难题，保障平台数据底座的完整性、规范性与现场适配性； - 掘进规程核心参数标准化匹配规则制定技术：基于掘进工程核心理论与现场实践经验，建立“地质条件-掘进参数-规程内容”的精准匹配规则体系，解决不同围岩级别、掘进类型、地质工况下参数与规程内容的对应适配难题，保障规程生成内容的精准性与逻辑性； - 掘进工程关键数值计算校验模块开发技术：针对支护强度、通风量、锚杆锚索受力等掘进规程核心计算环节，开发标准化计算校验模块，解决传统人工计算效率低、易出错的问题，实现核心工程数值的自动精准计算与合规性校验； - 掘进工程文本自动生成技术：攻克规程标准化章节排版、核心内容自动拼接的自动化难题，实现规程Word格式直接输出交付，保障文档生成的规范性与实用性； - 掘进多场景适配与平台迭代优化技术：通过集团不同矿井、不同掘进场景的现场实证验证，开展多轮反馈迭代优化，解决平台对复杂地质、特殊工况的适配不足问题，提升平台对煤巷、岩巷、半煤岩巷等多场景的兼容能力，保障平台现场使用的稳定性。 2.技术指标 覆盖大多数采矿相关政策标准，掘进作业规程中核心内容标准化，作业规程生成格式规范；有助于掘进作业规程合规性审查通过；平台支持煤巷、岩巷、半煤岩巷全类型掘进工作面规程编制。 3.经济指标 掘进作业规程编制周期较传统人工模式由现在15天缩短至10天，效率提升30%以上。

四、达到的技术水平，经济、社会效益及推广应用前景 - 项目达到的技术水平 填补行业内掘进工作面从现场参数匹配到作业规程标准化自动生成的技术空白，整合掘进参数匹配、数值自动计算、图纸管理、规程文本生成模块，实现掘进作业规程“参数选择－内容匹配－规程输出”的一体化交付。平台区别于现有采矿工程单一绘图、计算类软件，实现了掘进作业规程编制全流程的自动化、标准化，整体技术水平对标行业先进，且完全贴合煤矿现场实际使用需求。 - 经济社会效益 1.经济效益 效率提升收益：目前掘进工作面作业规程人工编制时间约15天，采用智能生成平台，可以缩短至10天，效率提升30%以上。 - 社会效益 安全保障升级：平台基于国家、行业及集团统一规范构建编制规则体系，实现集团各矿掘进作业规程编制标准的统一化，从源头规避因人为经验不足、内容疏漏、参数不合理导致的规程编制风险，为掘进现场作业提供精准、规范的技术指导，助力降低掘进作业安全事故发生率，提升煤矿生产本质安全水平。 行业技术管理数字化推进：推动煤炭行业掘进技术管理从传统人工经验编制向标准化、自动化、数字化转型，为智能矿山建设在掘进技术管理领域提供切实可行的落地方案，为行业同类矿井的规程编制升级提供参考借鉴。 人力效能优化：将煤矿现场掘进技术人员从重复性的规程编制工作中解放，使其能够聚焦于井下复杂地质条件研判、掘进工艺优化、现场风险管控等核心工作，充分发挥技术人员的专业价值，提升煤矿技术队伍的核心业务能力。 - 推广应用前景 本项目开发掘进工作面规程自动生成平台，契合煤炭行业掘进技术管理标准化、数字化的发展需求，且深度贴合煤矿现场作业规程编制的实际需求，具备三大核心推广优势：一是专业适配性强，可精准应对煤巷、岩巷、半煤岩巷等不同掘进类型；二是现场适配性高，完全贴合国内煤矿掘进相关规范及煤炭企业内部管理模式，操作界面简洁易懂，适配煤矿现场技术人员的操作习惯，无需专业的计算机知识即可上手；三是应用门槛低，平台为一体化操作系统，无需配套复杂的软硬件设备，可直接部署在煤矿现有办公终端，且后期维护简单、成本低。 平台推广路径清晰且具备极强的落地性：首先在华阳集团内部各矿开展试点应用，优先选择不同地质条件、不同掘进类型的工作面完成现场验证，形成可复制、可推广的标杆应用案例；其次依托华阳集团在山西煤炭行业的示范效应，向山西周边煤炭企业拓展应用，通过现场演示、案例分享等方式提升平台认可度；最后联合煤炭行业协会、科研院校开展技术交流与推广，将平台的编制理念和技术方案向全国煤炭企业普及。同时，可依托平台软件著作权构建技术壁垒，结合现场使用反馈持续开展功能迭代优化，不断拓展平台对特殊掘进工况的适配能力，未来可进一步融入掘进作业现场数据实时对接功能，实现规程的动态调整与优化，持续拓宽应用边界。本项目平台具备显著的规模化推广价值与可持续发展潜力，在煤炭行业拥有广阔的应用前景。 五、采用的研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程） - 拟采用的研究方法 本项目围绕掘进工作面规程自动生成平台开发核心需求，结合煤炭行业掘进工程技术规范与华阳集团各矿现场实践经验，采用“文献研究+现场调研+数据梳理+规则制定+模块开发+集成验证”的复合研究方法，确保平台开发科学性、规范性与现场实用性，具体研究方法如下： - 文献研究与规范梳理 系统性搜集国家、行业及集团发布的掘进相关法律法规、技术规范、安全规程（如《煤矿安全规程》《煤矿巷道锚杆支护技术规范》等），梳理掘进作业规程编制的合规要求、标准框架及核心内容；同时参考采矿工程、掘进技术管理相关研究成果，为平台基础库构建、编制规则制定提供理论与规范依据，确保平台开发全程贴合行业标准。 - 现场调研与数据采集 深入华阳集团各矿掘进工作面开展实地调研，与一线掘进技术人员、现场管理人员沟通交流，明确现场规程编制的实际需求、操作习惯及现存问题；同时全面采集集团各矿过往掘进工程资料、审批通过的作业规程、典型案例等数据，筛选不同掘进类型、地质条件下的有效数据，为平台标准化基础库构建提供贴合现场的实际数据支撑。 - 数据标准化梳理与规则制定 对采集的规范文献、现场工程数据进行分类整理与标准化处理，统一掘进专业术语、参数格式、规程编制框架；结合掘进工程核心理论与集团各矿现场实践经验，通过“技术研讨+专家论证”方式，建立“地质条件-掘进参数-规程内容”的精准匹配规则体系，明确不同场景下规程编制的核心逻辑与对应关系，作为平台自动生成规程的核心依据。 - 功能模块开发与分步构建 结合平台核心需求与国辰公司现有技术体系，本项目拟采用Java作为服务端开发语言，整合SpringBoot、MyBatis框架，搭配PostgreSQL、MinIO存储中间件及Docker系列运维部署技术，以领域驱动设计（DDD）作为软件核心建模方法，构建精准贴合掘进规程设计与文档自动化生成需求的专业软件。 在软件研发实施阶段，将采用多模块、分步骤的开发模式有序推进。各模块开发完成后，将优先开展独立功能测试，全面验证模块功能是否符合设计标准、运行是否稳定可靠，待单模块测试通过后，再启动后续模块的开发工作，为平台后续整体集成测试、顺利落地奠定坚实基础。 软件架构设计如下： - 平台集成与综合验证 在各功能模块开发完成并通过单独验证后，开展平台一体化集成工作，实现各模块间的无缝衔接与联动运行；同时搭建平台测试环境，模拟煤矿现场不同掘进场景，对平台的参数匹配精准度、规程生成规范性、运行流畅性进行综合验证，及时发现并解决平台集成过程中出现的问题，确保平台整体性能达标。 - 拟采用的试验方法 - 多场景模拟测试 基于华阳集团各矿掘进现场的实际情况，构建涵盖不同掘进类型（煤巷、岩巷、半煤岩巷）、不同地质条件（Ⅰ-Ⅳ类围岩、不同煤层倾角、简单/复杂地质构造）的模拟测试场景，制定标准化的测试指标（参数匹配精准度、规程内容合规性、格式规范度等）。通过“平台自动生成+人工线下审核评估”的方式，对平台在各模拟场景下的运行效果进行全面测试，验证平台的多场景适配能力。 - 功能模块联调试验 针对平台的参数匹配、计算校验、文本生成、图纸管理等核心功能模块，开展模块间联动调试试验，重点检验模块间数据传输的流畅性、指令响应的及时性、结果输出的一致性。对试验过程中出现的模块衔接不畅、参数传递错误、结果输出偏差等问题，及时优化模块程序与数据接口，确保平台各模块协同运行稳定。 - 现场试用验证 选择华阳集团不同矿井、不同掘进场景的工作面作为试点，组织各矿一线掘进技术人员实际操作平台编制作业规程，让用户在真实的工作场景中检验平台的操作便捷性、功能实用性、结果贴合性。同步记录平台在现场使用过程中的运行数据、操作问题及使用反馈，为后续平台优化提供真实的现场数据支撑。 - 技术路线与工艺流程 本项目遵循“基础数据梳理-编制规则制定-功能模块开发-平台集成调试-现场验证迭代-落地交付应用”的全流程技术路线，紧扣煤矿现场掘进作业规程编制的实际需求，分阶段推进平台开发与落地，确保平台开发工作有序、高效开展，具体实施步骤与工艺流程如下： - 技术路线总览 依据国家、山西省及华阳集团相关掘进技术规范与管理规定，结合集团各矿掘进工作面现场现状和实际使用需求，通过现场调研采集矿井核心地质与生产条件数据（含围岩级别、煤层倾角、地质构造、瓦斯等级、掘进类型、设备配置等关键参数）；平台内置标准化掘进基础库（设备材料库、规程模板库、图纸模板库）与核心编制匹配规则体系，根据技术人员录入/选择的现场实际参数，自动完成基础库数据精准匹配、核心工程数值自动计算校验；最终输出符合国家行业标准及集团管理要求的标准化掘进工作面作业规程，实现“现场参数录入/选择→系统自动匹配计算→标准化规程输出”的全流程自动化交付，输出成果为可直接编辑的Word格式规程文本，完全贴合煤矿现场使用习惯。 - 软件开发技术路线 标准化基础库构建→掘进规程编制规则、模版制定与专家论证→核心功能模块分步开发与单元测试→平台一体化集成测试→煤矿现场多场景试用与准确性问题收集→平台迭代优化与错误修复→平台落地部署。 - 详细工艺流程 第一步：资料搜集与现场调研。搜集掘进行业相关规范、标准，深入集团各矿开展现场调研，采集掘进工程资料、规程案例及现场使用需求； 第二步：基础数据标准化梳理。对搜集的规范、资料、案例进行分类整理，完成专业术语、参数格式、编制框架的标准化统一，构建平台双层次标准化基础库； 第三步：编制规则制定与论证。结合掘进工程理论与现场实践经验，制定“地质条件 -掘进参数-规程内容”匹配规则，组织集团掘进技术专家开展多轮论证并优化完善； 第四步：功能模块分步开发。按需求开发参数匹配、计算校验、规程文本生成、图纸管理等核心功能模块，完成各模块的单独开发与功能测试； 第五步：平台集成与综合调试。将各功能模块进行一体化集成，搭建测试环境，模拟多场景开展平台综合调试，优化模块衔接与程序运行； 第六步：现场试点试用。选择集团内不同掘进场景的矿井开展现场试点，组织一线技术人员操作试用，收集现场使用反馈与问题清单； 第七步：平台迭代优化。针对问题清单制定优化方案，完成2-3轮平台迭代调整与功能完善，确保平台贴合现场使用需求； 第八步：平台验收与落地部署。对优化后的平台进行最终验收，通过后在集团各矿完成平台部署，同时开展现场操作培训，指导技术人员熟练使用平台； 第九步：平台后期维护与更新。建立平台后期维护机制，根据行业规范更新、集团管理要求调整及现场使用反馈，及时完成平台基础库与编制规则的更新优化。 - 关键节点控制 基础库搭建完成节点：完成掘进行业规范、集团现场工程数据的标准化梳理，构建形成完整的双层次标准化基础库，经专家审核确认数据合规性、完整性、规范性达标后，方可进入编制规则制定阶段； 编制规则制定完成节点：完成“地质条件-掘进参数-规程内容”匹配规则体系制定，经集团掘进技术专家多轮论证优化，规则的精准性、适配性达标后，方可进入功能模块开发阶段； 模块开发与集成调试完成节点：各核心功能模块开发完成并通过单元测试，平台一体化集成后综合调试合格，在模拟场景下参数匹配精准度≥95%、规程内容合规性≥95%，方可启动现场试点试用； 现场验证迭代完成节点：完成2-3轮平台迭代优化，试点矿井反馈规程生成质量达标，核心技术指标全部符合要求后，方可进入平台落地部署阶段； 最终交付节点：完成平台在集团各矿的部署与操作培训，平台能够常态化稳定运行，技术人员可独立完成规程编制操作，经建设单位、开发单位共同验收合格后，完成项目最终交付与使用。 六、现有技术基础及条件 本项目涉及专业软件的开发，因此需要选择有实力的合作单位，合作单位应具备根据我公司提出的使用需求、政策变化、技术发展等多方面的要求定制化开发软件的能力。 总体上，软件需贴合实际业务需求，结合国内外现有技术与实现方案，制定本项目的软件架构与具体技术实现方案。 人员方面：本项目承担单位山西国辰建设工程勘察设计有限公司，核心优势集中于专业技术团队的深厚积淀与强劲攻坚能力，为项目高质量推进提供核心保障。公司专门组建的矿井设计攻关小组，成员均为深耕煤矿设计领域10年以上的骨干力量，涵盖采矿工程、地质工程、计算机应用、自动化控制等多个核心专业，形成“采矿专业引领、多学科协同”的复合型团队。其中，采矿专业核心成员均持有采矿高级工程师资质，全程主导过30余座煤矿的采掘工作面设计、作业规程编制工作，对不同地质条件（高瓦斯、破碎围岩、大倾角煤层等）、不同采掘类型的设计要点与规范要求有着精准把握；电气与自动化专业成员具备丰富的智能化设计经验和研发项目软件平台开发管理经验，参与“基于多判据的煤矿智能化快速建模与设计软件的研究与应用”、“煤矿设计智能审查软件关键技术研究”、“煤矿地面供配电设计综合选型计算标准化的研究”等多个软件平台开发类研发项目的研发工作，能够高效实现采矿专业需求与智能化技术的深度融合。 平台方面：作为集团公司唯一一家拥有双甲级设计资质的企业（煤炭行业(矿井)专业甲级、建筑行业(建筑工程)专业甲级），一直以来，公司重视人才培养、鼓励技术创新。公司充分发挥专业队伍的技术优势和人才优势，运用精细化管理和设计手段，建立了完整的质量、安全、职业健康管理体系，为各设计所配备了先进的硬件设备和专业设计软件，在保证设计质量的同时大大提高了设计效率。公司是国家级高新技术企业，山西省重点实验室培育基地理事会成员单位，山西省“守合同重信用”企业，山西省煤矿建设协会优秀工程勘察设计企业“甲级企业”。建设有“山西省博士创新站”、“博士驻企工作站”、“煤矿智能化设计阳泉市科技创新人才团队”、“李京泽职工创新工作室”等研发平台，具备项目研发的能力。 技术资料方面：公司自成立以来先后承担了3000余项工程设计，包括华阳集团所属矿井改建、扩建工程，晋城胡底煤矿矿井工程，孟县清城煤矿矿井工程，左权石港煤矿、永佛寺煤矿扩建工程等工程。积累了大量的煤矿掘进工作面规程、综采工作面设计、综采工作面规程等本项目相关的基础技术资料，具备研发的基础技术资料。 场地设施方面：公司拥有充足的实施场地与完善的技术基础条件，配备专业的团队、高性能计算设备及海量的采矿设计资料数据库，为团队开展数据整理、模型训练、软件开发与试验验证提供全方位保障，确保项目顺利推进。 本项目拟协作单位为山西工程技术学院，前身是建于1984年的山西矿业学院阳泉煤炭专科班。1986年经山西省人民政府批准成立阳泉煤炭专科学校；2001年经省政府批准设立太原理工大学阳泉学院，开展全日制本科教育；2014年经教育部批准建立山西工程技术学院。学院是山西省首批应用型本科高校建设院校，山西省首批产教融合重大平台载体和实训基地重点建设单位，教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目培育院校，教育部校企合作委员会授予的“全国应用型人才培养工程基地”，“阳泉市煤矿采掘生产系统智能化工程技术中心”获批阳泉市技术创新中心。 学院服务山西高质量发展，聚焦“六新”突破，坚持产教融合培师、产学结合育人、校企合作保障，不断完善“产学研用创”五元联动的应用型人才培养体系。与华阳集团、晋能集团等单位建立了长期稳定的合作关系，共建校外实习基地165个。与华阳集团共建校内煤矿实景教学培训基地；与晋能集团华鑫电气公司共建校内教学实习工厂；与北京中关村智酷公司共建山工智泉双创学院；与华阳集团等13家企事业单位共建新材料现代产业学院；与中国电信等12家企事业单位共建大数据现代产业学院。学院建有各类实验室135个，获批山西省重点实验室1个，山西省联合实验室1个，山西省产业技术创新联盟2个，山西省技术创新中心1个。学院教师承担各级各类科研课题548项，其中国家自然科学基金5项，山西省科技重大专项4项，山西省科技重大专项计划“揭榜挂帅”项目1项，省级项目282项，其中山西省基础研究项目24项，教育部人文社科及绿色发展基金4项。教师发表学术论文1689篇，SCI、EI收录93篇；授权专利338项；出版著作117部，教材75部，其中国家规划教材24部；获省级教学成果奖6项，为本项目的研究提供了技术支持以及基础保障。 项目研究团队由山西工程技术学院组建，长期深耕智能开采设计、智能化矿井软件工程开发领域，具备扎实的科研功底与丰富的现场实践经验。依托“百校工程大数据创新平台”、山西省非常规天然气核磁共振联合实验室、矿区生态修复与固废资源化重点实验室等科研平台，主持与参与省部级科研项目、企业委托技术攻关项目50 余项，授权智能开采与矿山软件工程相关发明专利20 余项，获中国煤炭工业科学技术奖、山西省科技进步奖等多项行业重要奖项。 团队始终秉持“驻守工程现场，解决实际问题”的核心理念，把科研课题做在井下一线、把技术成果落在生产现场。先后参与晋能控股、山西焦煤、华阳集团等多家大型煤业集团的智能化矿井设计，智能综采工作面设计、矿井智能监控系统开发、高应力动压巷道智能支护技术应用、煤矿大数据管控平台搭建等多项典型项目，构建起较为完善的智能化矿井建设与软件工程开发技术体系，为项目顺利实施奠定了坚实的技术基础。

七、实施地点、试验规模和进度安排 （一）实施地点 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 （二）试验规模 本项目完成后，形成一套掘进工作面规程智能生成平台。 （三）进度安排 本项目工期18个月，从2026年3月开始，预计2027年9月完成1.0版本。具体工期根据实际项目审批情况、招标、实施情况调整。 序号; 名称; 计划开始时间; 计划完成时间. 1; 项目启动与现场需求调研; 2026年3月; 2026年4月. 2; 掘进专业标准化基础库构建; 2026年5月; 2026年7月. 3; 掘进规程编制规则制定与专家论证; 2026年8月; 2026年9月. 4; 核心功能模块开发与单元测试; 2026年10月; 2027年2月. 5; 平台集成与全功能综合调试; 2027年3月; 2027年6月. 6; 平台测试及优化迭代; 2027年7月; 2027年8月. 7; 项目验收与部署推广; 2027年9月; 2027年9月.

八、主体单位和主要协作单位及分工 项目主体单位： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 协作单位： 山西工程技术学院（拟定） 项目分工： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司作为项目主体单位，负责项目需求发起与调研、功能需求规格制定、行业规范与设计经验导入（提供煤矿采掘设计案例、行业规程标准等核心资料）、成果验收标准制定及最终验收、成果转化与推广落地。 山西工程技术学院（拟定）作为协作单位，负责技术路线可行性论证、核心技术方案设计、全流程开发、系统测试及平台技术问题攻坚等，同时配合国辰公司完成需求对接与成果验收。

九、项目需要增添的主要设备、仪器、材料 本项目部署时，需要租赁虚拟化服务器，或本地部署数据中心。 十、技术的先进性与技术资料 目前行业内尚未有针对煤矿掘进工作面作业规程编制的专用自动化生成工具，现阶段华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程编制工作，仍采用依赖技术人员个人经验判断、手工编写整理的传统模式，存在编制标准不统一、效率偏低等问题。本次研发的掘进工作面规程自动生成平台，构建了国辰公司现场工程实践经验、现行掘进行业技术规范、煤矿现场典型案例的标准化编制体系。实际应用中，煤矿现场技术人员通过平台交互界面选择或录入围岩级别、地质构造特征、瓦斯等级、巷道断面形式等掘进工作面基础参数后，系统可自动完成现场工况精准匹配，提取对应的规程编制核心内容，输出适配现场条件的支护参数、设备选型建议，并自动生成符合国家及行业标准、符合集团技术管理要求的标准化掘进工作面作业规程。该平台的落地，可实现华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程编制模式的根本性转变，由依赖个人经验、流程繁琐的传统“手工编制”模式，升级为参数匹配、规则驱动、标准输出的自动化编制模式，从技术层面全面提升集团各矿掘进规程编制的效率、规范性与精准性。 十一、技术成果、形式与分配方式 - 取得1项软件著作权。 上述技术成果所有权均为山西国辰建设工程勘察设计有限公司所有。

十二、项目实施的风险分析及主要对策措施（包含市场风险、作业现场风险、技术风险、社会风险等） （一）市场风险 目前市场上尚未有相关工具的应用，市场风险较低。 （二）作业现场风险 本项目核心作业场景位于国辰公司内部，作业环境可控、现场条件明确，作业现场风险可控。 （三）技术风险 本项目可能因平台开发过程中对功能要求、数据模型等方面的优化，导致开发周期延长。 应对措施：选用专业的软件团队指导，在软件开发过程中，深入了解分析项目的实际情况合理制定项目实施计划。 （四）进度风险 项目存在工期精准估算难度大的问题，同时面临成果快速落地的紧迫要求，易出现进度滞后风险。 应对措施：建立跨岗位协同机制，推动不同岗位人员交叉作业、高效衔接；强化项目全流程进度管控，细化节点任务，实时跟踪进度偏差并及时调整。 （五）质量风险 平台最终成果的功能、性能指标可能与实际业务需求存在偏差，存在质量不达标的风险。 应对措施：建立常态化沟通机制，及时同步工作成果并收集需求反馈；定期组织阶段性质量检查，引入平台第三方测试环节，确保平台成果符合预期质量标准。

| 十三、研究人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 单位（部门） | 职务、职称 | 工时 （人月） | 承担角色 |
| 夏 楠 | 男 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目负责人 |
| 李京泽 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 6 | 技术负责人 |
| 高小盟 | 男 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 田成立 | 男 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 耿道全 | 男 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 闫佳丽 | 女 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 赵海燕 | 女 | 国辰公司 | 科员、土木工程工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 马晓辉 | 男 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 高振洲 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 刘 勇 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 荆志勇 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张丽斌 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 秦统业 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 杨德才 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 陈晨鑫 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 邢李一 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韦志桥 | 男 | 国辰公司 | 科员 | 6 | 项目骨干 |
| 胡利东 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王利红 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王鑫慧 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 裴常灵 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 祝日敏 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 史建生 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王 璐 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张剑英 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张 帅 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韩文娟 | 女 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 5 | 项目骨干 |
| 王婷 | 女 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 6 | 项目骨干 |
| 范军平 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 仇晋忠 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 刘永红 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 王永健 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 范鹏宏 | 男 | 山西工程技术学院 | 教授、安全科学与工程 | 4 | 项目骨干 |
| 李全中 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 魏 辉 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 张志东 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 张敬环 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 孙 彬 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、地质工程 | 4 | 项目骨干 |
| 韩鹏飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 工程师、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 周贵全 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、安全工程 | 5 | 项目骨干 |
| 付宏伟 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 赵 飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |

注：表中需填写主体单位及协作单位相关承担角色人员信息，同一单位项目负责人和技术负责人可由同一人担任。

承担角色分为：项目负责人、技术负责人、项目骨干、其他研究人员。

| 十四、经费概算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目的经费概算 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |
| 概算科目名称 | 经费构成 |  | 备注 |  |
|  | 外部 支出 | 内部 支出 |  |  |
| 一、经费支出 | 50 | 178 |  |  |
| 1.人员费 | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 | 0 | 0 |  |  |
| 2.设备费 | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 | 0 | 5 |  |  |
| （3）折旧 | 0 | 0 |  |  |
| 3.业务费 | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 | 0 | 0 |  |  |
| 4.其他直接费用 | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 | 228 |  |  |  |
| 十五、审批意见 |  |  |  |
| 项目组 技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 主体单位 单位负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |
| 管理部门 负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |

华阳集团研究开发项目经费概算表

金额单位：万元

| 项目名称 | 煤矿作业规程智能生成平台的研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 夏楠 |  |  |  |  |
| 主体单位 | 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 |  |  |  |  |
| 概算科目名称 |  | 概算 |  | 备注 |  |
|  |  | 外部支出 | 内部支出 |  |  |
| 一、经费支出 |  | 50 | 178 |  |  |
| 1、人员费 |  | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 |  | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2、设备费 |  | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 |  | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 |  | 0 | 5 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （3）折旧 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3、业务费 |  | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 |  | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 |  | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 |  | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4、其他直接费用 |  | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 |  | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 |  | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 |  | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 |  | 228 |  |  |  |
| 概算编制人（签章） |  |  |  | 编制日期 |  |
| 项目负责人（签章） |  |  |  | 核定日期 |  |

注：《项目研发费概算》要附概算编制说明及计算基础和依据，并与立项任务书分开装订。

项目概算编制说明及计算基础

一、外部支出部分

本项目外部支出共计50万元，各部分明细如下。

（一）人员费

1.在职人员工资保险

本项目合作单位参与人数共计10人，共计47.4万元。

（主要为软件开发、交互与后台服务开发等费用）

2.外聘人员劳务费

无

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

无

3.折旧费

无

（三）业务费

业务费共计0.4万元。

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

外协测试费共计0.4万元。

（主要为软件第三方测试费用）

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计2.2万元。

1.会议费

无

2.差旅费

无

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请，共计0.6万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，共计0.6万元。

5.其他费用

其他不可预见修改变动费用，暂估1万元。

二、内部支出部分

本项目经费支出共计178万元，其中人员费165.6万元，设备费5万元，其他直接费用7.4万元。

（一）人员费

人员费合计165.6万元。

1.在职人员工资保险

本公司项目参与人数共计28人，共计165.6万元。

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

本项目需要租赁云服务器资源，暂按一年5万元预估。

3.折旧费

无

（三）业务费

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

无

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计7.4万元。

1.会议费

本项目涉及会议费等，暂估1万元。

2.差旅费

本项目涉及差旅费等，暂估2万元。

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请费等，暂估1万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，暂按1万元预估。

5.其他费用

其他不可预见费用，暂按2.4万元预估。

项目研究人员清单（表一）

| 姓名 | 工作单位 | 职称、职务 | 担当角色 | 累计工时（月） | 工资标准 （元/人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位人员 |  |  |  |  |  |
| 夏 楠 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 项目负责人 | 6 | 20000 |
| 李京泽 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 技术负责人 | 6 | 15000 |
| 高小盟 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 40000 |
| 田成立 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 耿道全 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 闫佳丽 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 15000 |
| 赵海燕 | 国辰公司 | 科员，土木工程工程师 | 项目骨干 | 3 | 8000 |
| 马晓辉 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 高振洲 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 项目骨干 | 6 | 8000 |
| 刘 勇 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 荆志勇 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 张丽斌 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 秦统业 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 杨德才 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 陈晨鑫 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 邢李一 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 韦志桥 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 胡利东 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王利红 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王鑫慧 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 裴常灵 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 15000 |
| 祝日敏 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 史建生 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 王 璐 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张剑英 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张 帅 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 韩文娟 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 5 | 15000 |
| 王婷 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 范鹏宏 | 山西工程技术学院 | 教授，安全科学与工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 李全中 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 魏辉 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 张志东 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 张敬环 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 孙彬 | 山西工程技术学院 | 副教授，地质工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 韩鹏飞 | 山西工程技术学院 | 工程师，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 周贵全 | 山西工程技术学院 | 讲师，安全工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 付宏伟 | 山西工程技术学院 | 讲师，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |
| 赵飞 | 山西工程技术学院 | 讲师，机电工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |

购置（试制）设备清单（表二）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

大宗、贵重材料清单（表三）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

外协测试清单（表四）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单价 | 次数 | 金额 | 测试的必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |