申报单位立项申请材料

·

项 目 名 称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

项目承担单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

华阳新材料科技集团有限公司

研发项目立项任务书

项目名称：煤矿作业规程智能生成平台的研究

申报单位：山西国辰建设工程勘察设计有限公司

拟协作单位：山西工程技术学院

技术负责人：李京泽

项目负责人：夏楠

起止时间：2026年3月—2027年9月

一、立项的目的意义及必要性 （一）立项的目的意义 本项目旨在研发煤矿作业规程智能生成平台，基于华阳集团各矿井下作业实践经验，深度融合煤矿采矿工程核心理论、行业先进施工技术（智能化掘进装备、精准支护技术、矿压监测技术等）、现场施工装备及国家、行业与集团现行规程规范，搭建可全面覆盖煤矿生产全过程作业规程编制（包含掘进、综采、运输等规程及通风、机电、防突等措施）的一体化技术平台。 本次项目优先聚焦平台的初步开发和掘进工作面作业规程专项模块开发，构建掘进专业标准化基础库与核心参数匹配规则体系，实现掘进工作面作业规程的参数选择、内容匹配、标准固化与文档自动生成。项目核心目的是将煤矿作业规程编制工作，从传统依赖个人经验的“手工作业”模式，转变为参数精准匹配、标准统一固化、流程化自动输出的智能化、自动化编制模式，率先实现掘进作业规程编制的标准化、高效化、规范化，直接服务于集团各矿掘进现场生产作业。 同时，平台整体框架预留全规程扩展接口，后续可通过迭代升级，逐步开发回采、运输等规程及通风、机电、防突等措施的编制模块，最终实现华阳集团各类煤矿作业规程、措施，全流程、一体化智能自动编制与规范化管理。 （二）立项必要性 1. 存在的核心问题 当前矿方在掘进作业规程编制过程中，面临四大亟待解决的关键问题： - 编制效率低下，技术准备周期长：单份掘进作业规程编制平均耗时 15 天，复杂地质条件下需反复核对参数、调整内容，严重影响工作面衔接进度，制约采掘平衡目标实现； - 内容规范性不足，指导精准度低：因缺乏统一编制标准，不同矿、不同技术人员编制的规程在术语表述、参数格式、安全措施等方面差异较大，部分规程存在内容疏漏、参数不合理等问题，无法精准适配现场施工需求； - 安全风险防控薄弱：规程编制依赖个人经验，易因技术人员对地质条件研判偏差、对规范理解不透彻，导致安全技术措施针对性不足，埋下掘进作业安全隐患； - 专业知识传承困难：优秀技术人员的实践经验多为 “口传心授”，未形成可复用的标准化成果，核心人员流失易造成技术断层，影响矿方技术管理的稳定性。 2. 问题形成的核心原因 （1）编制模式落后，缺乏技术支撑：传统 “手工作业” 模式依赖人工整合资料、编写内容，未形成标准化数据底座与自动化工具，导致编制过程繁琐、效率低下； （2）标准体系不统一，规则未固化：国家、行业及集团规范未转化为统一的编制规则，矿方各矿井历史资料格式杂乱、参数不统一，缺乏可直接复用的标准化模板，导致规程编制质量参差不齐； （3）经验依赖度高，数据支撑不足：规程编制未充分融合采矿工程核心理论与海量现场数据，过度依赖技术人员个人经验，难以实现地质条件、施工装备与规程内容的精准匹配； （4）知识管理碎片化：矿方优秀实践经验、典型案例未数字化、体系化存储，缺乏专门的知识沉淀与复用载体，导致知识传承断裂。 3. 项目的解决方案 本项目通过 “建库 - 立规 - 开发 - 应用” 的全流程设计，针对性解决上述问题： - 构建双层次标准化基础库，破解数据支撑不足难题：系统整合国家 / 行业 / 集团规范、矿方历史工程资料、典型案例等数据，形成统一格式、逻辑自洽的规范标准库与工程资料库，为规程生成提供坚实数据底座； - 制定统一编制规则体系，解决规范不统一问题：基于采矿工程理论与矿方实践经验，建立 “地质条件 - 掘进参数 - 规程内容” 精准匹配规则，统一术语、参数格式与编制框架，实现规程内容的标准化生成； - 开发智能化功能模块，提升编制效率与精准度：打造参数匹配、内容自动生成、计算校验等核心模块，支持技术人员通过可视化界面快速录入参数，系统依据规则自动匹配内容、生成文档，并嵌入标准化计算工具，避免人工误差，将编制周期缩短至 10 天内，效率提升 30% 以上； - 搭建知识沉淀载体，实现经验复用与传承：将矿方优秀实践经验、典型案例转化为数字编制模型与规则，形成专属数字资产库，打破 “经验依赖”，避免技术断层，保障矿方技术管理的连续性与稳定性。

二、课题主要研究技术内容的国内外发展现状与趋势，国内现有技术基础，以及与课题有关的技术领域的国内外专利申请和授权情况（附有关专利查新结论） （一）国内外发展现状与趋势 国内外智能化采矿软件研发已从单一功能模块向全流程协同优化演进。 传统设计依赖人工经验，存在效率低、适应性差等问题。2025年，北京天玛智控科技股份有限公司研发的LongWallMind6.0软件平台通过C/S架构实现地面服务器与井下设备的实时通信，集成地质建模、工艺引擎、数字孪生等功能，可自动生成综采工作面三维设计模型，并动态调整截割模板参数。系统支持采掘过程动态模拟与图纸实时更新，当地质条件变化时自动调整巷道轮廓绘制参数。 针对人工编制规程耗时长、易出错的问题，天地科技股份有限公司开发智能作业规程生成模块基于自然语言处理（NLP）技术，将《煤矿安全规程》《操作规程》等文本转化为结构化知识库，结合工作面地质条件、设备参数等实时数据，自动生成符合规范的作业流程图与风险防控措施。 中国煤科西安研究院研发的TIM-3D2.0煤矿专用三维地质建模软件，采用DSI插值算法构建地层、构造地质体及井巷工程的高精度模型，支持综掘工作面设计参数自动匹配地质条件，兼容Autodesk、Catia等主流软件格式。该软件突破传统二维设计局限，通过动态剖面切割功能精准预判掘进路径中的地质隐患，为设计报告自动生成提供核心数据支撑。 中南大学王李管教授团队开发煤矿采掘工程图自动生成软件，采用基于规则的图元匹配算法，实现巷道断面图、采掘进度图等12类核心图纸的参数化绘制。系统集成《煤矿安全规程》绘图规范知识库，支持图纸比例自动适配、标注样式智能调整。相关研究提出的“地质数据－绘图规则－图纸生成”闭环模型，为自动绘图的标准化提供了理论支撑。 美国久益公司升级的自动化长壁采煤软件平台，集成采煤机记忆截割与液压支架自动跟机技术，支持综采工作面的远程操控与设计参数优化。该系统通过实时监测设备运行状态，自动生成采掘设计的调整建议。其智能开采服务中心提供的数据分析报告，成为作业规程优化的重要依据。 （二）国内现有技术基础 国内加快了大模型在规程生成、设计优化中的应用，实现从“数据驱动”到“知识驱动”的跨越，如国内“地知”大模型等均朝着多模态、强泛化方向发展。数字孪生技术成为设计与规程生成的核心支撑，实现设计方案、规程要求与现场施工的实时联动，国内在政策推动下应用场景更广泛。国内软件如TIM-3D2.0、LongWallMind6.0等实现国产化适配，国内研究呈现政策驱动明显、国产化适配突出、场景针对性强的特点，聚焦综掘工作面设计报告与作业规程的智能生成，在大模型应用、数字孪生技术等方面形成特色，如中煤“地知”大模型、天玛智控LongWallMind6.0等均实现规模化工程应用，但在复杂地质条件下的多场耦合建模精度上仍有提升空间。 理论技术基础：我国在煤矿支护理论（如悬吊理论、组合梁理论等）、围岩控制技术方面有深厚的积累，并形成了完善的行业标准和国家标准（如《煤矿安全规程》、《煤矿巷道锚杆支护技术规范》等），为平台的知识库和规则引擎建设提供了坚实基础。 数字化基础：华阳集团已部署OMS平台，并积累了海量的地质数据库、采掘工程平面图、作业规程、灾害防控、安全监控系统等工程资料，为AI模型的训练提供了可能。国内在CAD、CAE等工业软件二次开发方面有一定能力，为平台的集成开发提供了技术支撑。 山西工程技术学院已与中科曙光瑞翼教育公司以校企共建模式，共同投资1000万元创建大数据实验室，该实验室为教育部“百校工程”项目子项目，依托“百校工程”100个院校“大数据创新平台”互联互通、资源共享的优势，构建起兼具人才培养、科研创新、服务地方经济的大数据协同创新平台，为智能化软件编程提供了核心载体。在硬件支撑方面，实验室配备由10个机柜和105个服务器构成的高性能计算机集群，可实现大规模分布式存储与计算，为智能化软件编程过程中的数据处理、算法调试、程序运行提供了强劲的硬件算力支撑，保障了编程研发的可靠性与时效性。在软件支撑方面，搭建了完善的软件体系，涵盖大数据挖掘、开发、分析等专用软件，同时重点搭建Hadoop云存储平台和spark数据分析平台，为编程实践、技术创新提供了丰富的工具支撑。 立足区域产业特色，聚焦智能化软件研发与应用，依托省级智能煤机产教融合实训基地建设契机，该校与葛世荣院士团队深度合作，在煤矿智能化与机器人实景化性能测试领域开展专项研究，在煤矿实景教学培训基地落实“直放站+5G漏泄同轴电缆”5G无线通信覆盖方案，实现基地5G信号全覆盖，建成全国高校唯一一座“5G+智能”基地。该基地已接入灾害监测、采掘生产等监测监控系统，为煤矿智能化相关软件的编程开发、调试优化奠定了坚实的实景应用基础，助力解决煤矿智能化领域软件编程中的实际技术难题。同时，我校依托现有平台与人才优势，积极对接区域数字经济发展需求，在智能系统开发、大数据分析、网络安全等智能化软件领域开展编程实践，逐步形成了从需求分析、算法设计、程序开发到测试应用的全流程编程能力，可有效支撑各类智能化软件项目的研发与落地，为区域产业智能化升级提供技术与人才保障。 （三）国内外专利申请和授权情况 在煤矿作业规程智能生成平台的研究方面，国内外目前没有相关专利授权。但在采矿工程相关的智能化技术领域，存在部分相关专利，如“一种基于围岩分级的煤矿巷道智能支护系统”、“煤矿采掘工作面三维建模方法”等，主要聚焦单一采矿环节的智能化技术，未涉及从地质条件研判、采矿参数优化到作业规程生成的全流程智能化技术，与本项目的全链路协同创新方案存在本质区别。 山西工程技术学院已与山西国辰建设工程勘察设计有限公司授权了《Intelligent Rapid Modeling And Efficient Design Assistance System For Coal Mines Based On Multiple Criteria》（基于多判据的煤矿智能化快速建模与高效设计辅助系统）、《Intelligent Mine Construction Auxiliary Evaluation System》（智能化矿井建设辅助评估系统）等发明专利，构建了基于多判据的煤矿智能化快速建模辅助系统。本项目是智能化矿井辅助系统项目有效延伸，项目的核心创新点（如融合采矿理论的实时试算技术、掘进规程全流程自动化生成技术）均未被现有专利覆盖，具备申请自主知识产权研发潜力。

（一）主要研究、试验内容 本项目聚焦煤矿掘进工作面作业规程自动生成核心需求，以"现场参数选择-标准库匹配-AI深度生成-自迭代质量闭环-合规审查"为核心链路，结合华阳集团各矿掘进现场实际需求，深度融合大语言模型（LLM）技术与煤矿采矿工程专业知识，通过"基础库搭建、核心规则制定、AI引擎开发、功能模块开发、现场场景验证、迭代优化完善"的实施路径，最终实现规程编制从"人工15天手工撰写"到"AI辅助30分钟完成"的历史性跨越。 主要研究内容包括： 1. 掘进专业标准化基础库构建 构建覆盖政策规范与工程实践的双层标准化基础库，为作业规程自动生成提供数据支撑。一方面系统收集国家、行业及集团层面的掘进相关法律法规、技术规范和安全规程（如《煤矿安全规程》《煤矿巷道锚杆支护技术规范》《煤矿围岩分类》等），形成覆盖进回风巷、高抽巷、低抽巷、切巷的规范标准库；另一方面整理集团各矿历史掘进工程资料，包括设计图纸、审批规程、矿压监测报告、支护记录及设备说明等，筛选不同围岩条件、煤层厚度及掘进类型的典型工程案例，形成标准化工程资料库与典型案例库。同时建立掘进施工设备选型数据库（涵盖综掘机、锚杆钻机、耙装机、皮带运输机、刮板运输机、局部通风机等主要掘进设备的型号、技术参数与适用条件）和支护材料参数库（涵盖锚杆、锚索、树脂药卷、金属网、塑料网、W钢带、托盘、喷射混凝土等主要支护材料的规格、用量标准与配套关系），为设备材料自动匹配与工程量清单生成奠定数据基础。基础库采用 PostgreSQL 16 + pgvector 向量数据库技术构建，支持标准条款的语义化存储与毫秒级相似度检索，为AI引擎提供可靠数据基础。 2. 掘进专业数据标准化梳理与编制规则制定 结合集团各矿掘进技术人员的现场实践经验，依据现行行业及集团规范，对基础库内的所有数据进行人工标准化梳理——统一掘进专业术语表述、规范掘进参数格式（如巷道断面尺寸统一为"宽×高"格式、支护间距统一为米制单位、循环进尺统一计量标准）、补全工程资料中的关键缺失参数、剔除不合理的支护参数、矿压数据等异常值，形成逻辑自洽、格式统一的标准化模版。同时，基于标准化模版，结合掘进工程核心理论，制定"地质条件-掘进参数-规程内容"核心匹配规则，明确围岩级别与支护参数、掘进类型与装备选型、矿井灾害等级与安全技术措施、巷道用途与断面设计等一一对应的编制规则，形成体系化、标准化的掘进作业规程编制规则体系，作为平台自动生成规程的核心依据。 3. 工程参数结构化录入与基线建模 录入矿井基础参数（围岩级别、煤层厚度、断面尺寸、断层数量、瓦斯涌出量、涌水量等）及施工设备材料基础参数（掘进方式、拟选用掘进设备型号、支护方式、支护材料规格等），建立参数基线模型，为后续AI生成章节的数据一致性奠定基础。 4. 工程计算引擎研发 研发三大计算引擎：支护计算引擎（根据围岩级别、断面形式、宽高参数自动计算锚杆锚固力、最大允许间排距、推荐每排锚杆数、最少锚索数量、支护密度及安全系数，精度≥99%，并内置合规预警机制）、通风计算引擎（采用三法求需风量——瓦斯涌出法、人数法、炸药法，取三者最大值配风，自动推荐局扇型号与功率，嵌入风速合规校验）、循环计算引擎（根据掘进方式（钻爆法/综掘）自动编排工序、计算循环进尺、日进尺与月进尺、正规循环率，支持校核设计月进尺目标）。计算结果自动以完整推导过程注入规程正文，替代人工手算。三大引擎均为无状态纯函数，可独立调用，也通过 AI 路由引擎的 Tool Calling 自动触发。 5. 掘进施工设备材料配置与工程量清单自动生成 基于工程参数基线与编制规则体系，构建掘进工作面施工设备材料智能配置模块。根据用户录入的巷道类型、掘进方式、断面参数、围岩条件等核心参数，自动匹配推荐施工所需的主要设备清单（包括掘进设备、支护设备、运输设备、通风设备、排水设备、电气设备等，含设备名称、型号规格、数量及主要技术参数）和材料清单（包括锚杆、锚索、树脂药卷、金属网、W钢带、托盘、喷射混凝土等支护材料及其他辅助材料，含材料名称、规格型号、单位及用量）。同时结合循环进尺、月进尺等计算引擎结果，自动生成按循环、按月、按工程总量分级的设备材料工程量清单，明确各类材料消耗量与设备配置数量，为矿方采购备料、成本预算和现场施工组织提供精准数据支撑。 6. RAG三层融合检索引擎开发 构建覆盖标准库、知识库（客户已有规程）与结构化参数表的三层融合检索体系。L1a层：基于 pgvector 对标准库条款进行语义向量检索，支持集团标准加权提升（集团标准权重1.5x）；L1b层：基于 pgvector 对客户已有规程进行知识切片语义检索；L2层：结构化参数推荐表精确查询（支护参数表、通风标准表、设备配置表）；L3层：融合排序与Re-rank，按相关性权重合并三路检索结果。检索结果将注入 AI 引擎的上下文窗口，使生成内容精准匹配国标、行标与集团标准。 7. AI智能生成引擎（七层自迭代架构） 严格按照华阳集团《采掘运技术管理规定》附件2《掘进工作面作业规程编制内容及提纲》的官方章节结构，组装规程文本。计算引擎输出的支护参数、通风配风结果及设备材料工程量清单自动嵌入对应章节。构建七层深度优化生成流水线： （1）RAG相关性过滤：按章节标题关键词对检索结果打分排序，保留高相关知识片段； （2）范文Few-Shot注入：注入专家编写的高质量历史规程范文，引导AI输出风格与专业深度； （3）计算推导文本化：将支护/通风/循环引擎的数值计算过程转化为完整中文叙述，直接嵌入规程正文； （4）半串行基线对齐：核心章节（概述/地质/支护）优先生成并提取参数基线，注入后续章节Prompt，确保跨章节数据一致； （5）多轮深度扩写：首轮完整生成，不足阈值则自动触发二轮补充扩写，单章目标不低于8000字； （6）Critic五项自评：AI"评审专家"角色自动评分，逐条检查模糊表述/数值规范/法规引用/结构完整性/责任岗位，对不足项触发定向重写； （7）跨章节一致性扫描：全文生成后自动扫描各章节数据矛盾（断层数量、设备型号、材料规格、人员编制、涌水量/瓦斯参数、巷道尺寸、工程量数据等），发现矛盾则自动修正受影响章节。 8. 智能Word排版引擎 最终输出的Word文件通过智能排版引擎自动识别内容层级（节/条/款/项），应用Word原生大纲样式（Heading 2/3/4），实现首行自动缩进、1.5倍行距、预警段落红色加粗等专业排版，设备材料工程量清单以规范表格形式自动排版输出，替代人工逐章排版工作。 9. 合规审查闭环 六维合规校验（断面尺寸/支护参数/通风标准/安全间距/巷道类型/集团标准），叠加语义级合规审查，逐章对比生成内容与集团标准条款，自动标记预警并在Word文档中红色突出显示。其中支护材料参数校核包含锚杆间排距、锚索数量与布置方式、喷层厚度等是否满足规范要求。 10. 掘进规程配套图纸统一管理模块 结合集团各矿掘进工作面作业规程的配套图纸需求，梳理构建统一图纸管理模块。根据现场需求可上传、检索、下载涵盖巷道断面图、支护示意图、正规循环作业图表、避灾路线图、设备布置图等常用图纸模板。 11. AI智能问答助手 基于LLM Tool Calling实现6大专业工具（支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/规程建议）的智能调度，用户可通过自然语言提问（如"15进风巷需要多少锚杆？""综掘工作面需要配置哪些设备？"），系统自动识别意图并调用对应引擎，流式输出结果与工具调用过程。 12. 平台管理与持续学习模块 构建完整的平台运营管理体系，确保平台作为生产系统长期稳定运行。主要包括：（1）用户权限管理系统：建立集团级、矿级、科室级三级角色权限体系，支持管理员灵活配置各角色的功能权限（规程生成、审核、审批、知识库管理等），实现各矿井使用用户的分级管理；（2）多矿井独立数据空间：为集团各矿井建立独立的数据隔离空间，各矿井的工程参数、生成记录、审批流程互不干扰，同时集团管理员可跨矿井查看和统计全局数据；（3）管理员后台功能：提供知识库管理（标准条款的增删改查、版本更新、失效标记）、规则库管理（条件-措施映射规则的可视化编辑和审核）、系统运行监控仪表盘（生成任务统计、AI调用追踪、异常预警）等管理功能，确保管理员可便捷地维护和管控平台运行；（4）规程全生命周期流程管理：支持规程从参数录入、AI生成、技术审核、领导审批到归档入库的全流程线上管理，每个环节留痕可追溯；（5）持续自主学习与迭代机制：集成LangFuse可观测性平台，自动记录每次规程生成的全链路日志（输入参数、检索结果、生成内容、人工修改记录），专家审核通过的高质量规程自动标记回流知识库成为新范本，人工修改记录自动分析提取为新的规则补充建议，形成"使用-反馈-优化-提升"的数据飞轮闭环，使平台越用越准、越用越聪明。 13. 规程质量升级路径——三层质量锚定体系 针对集团领导明确提出的"现有人工编写的作业规程质量不够理想，需要通过平台生成出更规范、更科学、更完善的高质量规程"的核心需求，本项目建立三层质量锚定体系，确保AI生成的规程在质量上全面超越传统人工编写水平，而非简单复制旧规程的内容和模式。第一层锚定——国家标准与行业规范（保证合规性）：将《煤矿安全规程》《煤矿巷道锚杆支护技术规范》等现行强制性标准作为规程内容的质量底线，AI生成的每一条技术措施均可追溯到具体法规条款编号，不符合现行标准的内容自动标记预警，从源头杜绝旧规程中因编写者对标准理解不足而产生的合规性缺陷。第二层锚定——采矿工程理论与计算引擎（保证科学性）：支护参数不再依赖经验估算或照抄旧规程数值，而是由计算引擎根据围岩力学理论、实际地质参数精确计算得出；通风量不再沿用旧规程的固定数值，而是根据瓦斯涌出量、人数、爆破量三法求需重新计算取大值配风。所有关键数值均有完整的计算推导过程，从根本上解决旧规程中"参数来源不明、计算依据缺失"的问题。第三层锚定——专家评审与迭代优化（保证超越旧规程）：项目实施初期，组织华阳集团采矿技术专家（总工程师级别）对AI生成的规程进行逐章专项评审，重点标注旧规程中普遍存在的通病（如措施表述模糊、参数与实际工况不匹配、安全措施针对性不足等），评审意见系统性回流到平台的Prompt模板、规则库和知识库中，通过多轮"生成-评审-改进-再评审"迭代闭环，持续提升规程生成质量，最终使每一份AI输出的规程都成为集团内部的标杆文档。 （二）研究目标 • 规程编制效率：从传统人工15天缩短至AI辅助30分钟以内（提效>96%） • 规程质量：单份规程总字数≥15万字，覆盖19章节，超越同类人工编写水平 • 计算精度：支护/通风计算准确率≥99% • 知识库规模：国家标准/行业规范≥500条条款，客户规程≥5000条片段 • 设备材料覆盖：自动生成施工设备清单与支护材料工程量清单，覆盖掘进工作面全部主要设备与材料品类 • 合规覆盖：六维合规校验，法规引用≥3条/章 • 平台管理：支持集团级/矿级/科室级三级权限管理，多矿井独立数据空间，规程全生命周期流程管理 • 质量超越：通过三层质量锚定体系（国标锚定+计算锚定+专家锚定），确保AI生成规程在合规性、科学性、针对性上全面超越现有人工编写水平 • 持续进化：内置数据飞轮机制，专家审核通过的规程自动回流知识库，平台越用越准 • 并发能力：支持≥50用户同时使用 （三）关键技术指标（已验证性能） 经平台原型验证，主要技术指标如下： • 单份规程生成时间：约13分钟（19章节并发生成） • 单份规程总字数：177,553字（超人工范文118%） • 文件大小：约233KB Word（含智能排版） • 自迭代率：13/19章节触发Critic自评重写 • 一致性自修正：自动发现并修正跨章节数据矛盾4处 • 系统可用性：99.9%（LiteLLM多模型自动降级）

项目达到的技术水平 构建国内首个深度融合大语言模型（LLM）七层自迭代架构的煤矿掘进工作面作业规程智能生成平台，填补行业内"AI赋能+全流程自动化+自迭代质量闭环"的技术空白。 平台整合以下七大核心技术能力： ①AI智能路由引擎（LLM Tool Calling驱动，六工具意图精准调度） ②RAG三层融合检索（pgvector语义检索+知识库检索+结构化查表） ③三大工程计算引擎（支护/通风/循环，计算精度≥99%，结果自动文本推导注入正文） ④七层自迭代生成架构（RAG过滤→范文Few-Shot→计算注入→基线对齐→多轮扩写→Critic自评打分→一致性扫描修正） ⑤智能Word专业排版引擎（Heading层级自动识别，首行缩进/行距/预警标红全自动） ⑥六维合规校验系统（断面/支护/通风/安全/巷道/集团标准，叠加语义级RAG审查） ⑦多模型动态路由（LiteLLM网关管理多个商业大模型，自动故障降级，可用性99.9%） 经济效益 1. 效率提升 • 规程编制时间：从传统15天（人工手工撰写）缩短至30分钟内（AI辅助全自动生成），效率提升超过96% • 审核修改时间：AI自动完成Critic五项质量检查和跨章节一致性扫描，减少审核工作量70%以上 • 按华阳集团年开工掘进工作面估算，仅规程编制节省人工成本每年可达数十万元 2. 质量提升 • 生成规程字数：单份≥17万字（经实测达177,553字，超人工范文118%） • 数值规范覆盖：每条措施均含具体技术参数（距离/压力/浓度/时间），消除模糊表述 • 法规引用规范：每章节引用≥3条具体法规条款及编号，显著提升合规性 社会效益 本平台将华阳集团掘进工作面规程编制从"依赖个人经验、低效繁琐的手工模式"彻底升级为"AI赋能的参数驱动、智能生成、质量闭环的全自动模式"，从根本上提升规程编制效率、规范性与安全保障水平，对全国煤矿同类规程编制工作具有示范推广价值。取得1项软件著作权，预计可在华阳集团所有矿井全面推广应用。 后续扩展规划 本项目采用“1+N”模块化扩展架构设计。“1”指本次开发的掘进工作面规程完整模块及平台基础架构（含用户权限管理体系、知识库框架、AI生成引擎、智能排版引擎、合规校验引擎、数据飞轮机制等），属一次性投入，为后续各专业规程模块的开发奠定技术底座。“N”指后续逐步扩展的各专业规程/措施模块，每个新专业模块的增量开发工作主要包含四部分：该专业的标准化基础库构建（采集整理该专业的规范、标准、案例、参数）、该专业的编制规则和模板制定、该专业的专项计算引擎开发（如综采的液压支架选型计算、通风的矿井总风量计算等）、以及Prompt适配和生成质量调优。由于平台基础架构、AI引擎、排版引擎、权限管理等基础能力可完全复用，每个新专业模块的增量投入约为掘进模块的40%-60%。建议按“掘进→综采→通风措施→机电措施→运输规程→防突措施”的优先级排序逐步推进，每个模块预计3-4个月增量开发周期，最终实现华阳集团各类煤矿作业规程、措施的全流程、一体化智能自动编制与规范化管理。各阶段软件增量与硬件扩容的对应规划如下：第一阶段（掘进模块，本次项目）软件开发投入约80万元，硬件配置1台Mac Studio加云服务器约23万元，支持2至3人同时使用；第二阶段（扩展综采加通风模块）软件增量投入约40至48万元，硬件加购第二台Mac Studio并升级云服务器增量约22至24万元，支持5至8人同时使用；第三阶段（全部六个专业覆盖）软件增量投入约34至43万元，硬件加购第三台Mac Studio或根据实际需求评估切换GPU服务器集群增量约20万元或120万元，支持15至20人或50人以上同时使用。三个阶段软件累计总投入约155至170万元，硬件累计投入约65万元（Mac Studio渐进扩容方案）。每一阶段均可独立验收交付，集团可根据前一阶段的实际使用效果和满意度灵活决定是否启动下一阶段扩展，实现投资风险可控、扩容路径清晰。

七、实施地点、试验规模和进度安排 （一）实施地点 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 （二）试验规模 本项目完成后，形成一套掘进工作面规程智能生成平台。 （三）进度安排 本项目工期18个月，从2026年3月开始，预计2027年9月完成1.0版本。具体工期根据实际项目审批情况、招标、实施情况调整。 序号; 名称; 计划开始时间; 计划完成时间. 1; 项目启动与现场需求调研; 2026年3月; 2026年4月. 2; 掘进专业标准化基础库构建; 2026年5月; 2026年7月. 3; 掘进规程编制规则制定与专家论证; 2026年8月; 2026年9月. 4; 核心功能模块开发与单元测试; 2026年10月; 2027年2月. 5; 平台集成与全功能综合调试; 2027年3月; 2027年6月. 6; 平台测试及优化迭代; 2027年7月; 2027年8月. 7; 项目验收与部署推广; 2027年9月; 2027年9月.

八、主体单位和主要协作单位及分工 项目主体单位： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 协作单位： 山西工程技术学院（拟定） 项目分工： 山西国辰建设工程勘察设计有限公司作为项目主体单位，负责项目需求发起与调研、功能需求规格制定、行业规范与设计经验导入（提供煤矿采掘设计案例、行业规程标准等核心资料）、成果验收标准制定及最终验收、成果转化与推广落地。 山西工程技术学院（拟定）作为协作单位，负责技术路线可行性论证、核心技术方案设计、全流程开发、系统测试及平台技术问题攻坚等，同时配合国辰公司完成需求对接与成果验收。

九、项目需要增添的主要设备、仪器、材料 本项目部署时，需要以下基础设施： 1. AI大模型本地化部署设备：本项目的核心AI推理与规程生成能力依赖大语言模型本地私有化部署，数据不出域，确保煤矿地质资料和规程内容的信息安全。根据预算和性能需求，提供以下两套可选方案： 方案A（GPU服务器方案）：采用2块NVIDIA RTX 4090显卡（各24GB显存）+ 高性能服务器主机（128GB内存、2TB SSD），运行DeepSeek 70B蒸馏版大模型。该方案可支持5-10人同时使用，生成速度约每秒20-30个汉字，硬件预算约10-12万元。适合多人频繁使用、预算紧张的场景。 方案B（Mac Studio工作站方案，推荐）：采用苹果Mac Studio（M3 Ultra芯片 + 512GB统一内存），运行DeepSeek 671B满血版大模型（完整6710亿参数）。苹果统一内存架构（UMA）使CPU和GPU共用512GB内存，无需传统GPU服务器的多卡拼接方案（传统方案需8-16张高端显卡，成本80-500万元），以约20万元实现满血版大模型的本地运行。该方案可支持2-3人同时使用，生成速度约每秒12-20个汉字，设备体积小（桌面级）、噪音低、维护简单，数据完全不出域。适合追求最高AI推理质量、对数据安全有最高要求的场景。 以上两套方案的软件平台完全相同，硬件方案可在项目启动后根据集团实际需求和预算灵活选定。 2. AI模型选型与演进策略：开发阶段优先使用商业大模型API（如Gemini Pro、GPT系列、Claude系列等），通过LiteLLM中继网关统一管理调度，确保开发效率和AI效果的上限；所有送入云端API的数据均经过脱敏网关处理（矿井名称、人名、地理坐标等敏感信息自动替换为代号），并保留完整请求/响应审计日志。部署阶段切换至本地DeepSeek大模型，数据完全不出域，长期运行API调用成本归零。初期不进行模型微调（fine-tuning），原因是RAG检索增强+Prompt工程+计算引擎的组合方案已能达到满足需求的生成效果，且微调需要大量高质量标注数据（项目初期积累不足）。但平台预留模型微调通道——通过LangFuse可观测性平台持续积累高质量生成数据，后续具备条件时可进行LoRA/SFT微调进一步提升效果，构建持续进化的数据飞轮。 3. 云服务器租赁：用于部署平台后端服务（FastAPI + PostgreSQL 16 + Redis）、前端服务（Next.js）及相关中间件，暂按一年5万元预估。推荐配置：8核CPU、32GB内存、500GB SSD，支持容器化（Docker）部署。 4. 开发终端：项目开发团队需配备高性能开发用计算机，用于前后端代码开发、AI模型调试与联调测试。 5. 硬件扩容规划（按需渐进式扩容）：本项目采用"按需扩容、渐进投入"的硬件演进策略，避免一次性大额硬件投入的资金风险，确保每一阶段的硬件投入与实际业务规模精准匹配。具体分三个阶段： 第一阶段（掘进单模块运行期）：1台Mac Studio M3 Ultra 512GB + 云服务器（8核32GB），支持2-3人同时在线使用，完全覆盖掘进规程模块的日常生成需求。硬件投入约23万元。本阶段对应项目第一期交付（掘进工作面作业规程智能生成），是验证平台效果、积累使用经验的关键阶段。 第二阶段（扩展综采+通风模块后）：当平台专业覆盖从1个扩展到3个、日常在线用户增至5-8人时，加购第二台Mac Studio，通过LiteLLM网关实现请求轮询分发（两台机器各自独立运行完整模型，无需组网互联，部署简单）。同步将云服务器升级至16核64GB以应对更大的知识库和更多的前端并发请求。增量硬件投入约22-24万元，累计硬件投入约45万元。 第三阶段（六个专业全覆盖、全集团推广后）：全集团十余个矿井、六个专业全面铺开后，高峰并发可能达到15-20人。此时有两个选择：一是加购第三台Mac Studio（增量约20万元，累计硬件约65万元），三台轮询分发可覆盖15-20人并发需求；二是根据实际使用情况评估是否切换到GPU服务器集群方案（如8×H20 96GB，并发能力可达50人以上），此时项目价值已充分验证，集团追加硬件预算的决策依据充分。 上述渐进式扩容策略的核心优势是：每一阶段的硬件投入可控（单台Mac Studio约20万元），扩容操作简单（加机器即可，无需改造机房或重新部署软件），且所有阶段的软件平台完全相同无需重新开发。该策略有效避免了传统GPU服务器集群方案一次性投入120-160万元的资金压力，同时为远期全集团大规模推广保留了充分的升级空间。 十、技术的先进性与技术资料 本项目在行业内首次将大语言模型（LLM）的 Tool Calling 机制与传统采矿工程计算引擎深度融合，构建"AI赋能+全流程自动化"的掘进工作面作业规程智能生成平台，具备以下技术先进性： 1. AI 智能路由架构：采用 LLM Tool Calling 驱动的意图识别与引擎调度，定义6大核心工具，由大模型自主判断用户意图并调度对应引擎（支护计算/通风计算/循环计算/标准检索/参数查表/安全建议），彻底取代传统 if-else 规则匹配，实现灵活、精准的多引擎协同调度。 2. RAG 三层融合检索：构建 pgvector 语义向量检索 + 知识库切片检索 + 结构化参数表精确查表的三层融合检索体系，支持集团标准加权提升，确保 AI 生成内容精准匹配国标、行标与集团标准。 3. AI 深度润色与质量闭环：基于 Prompt 工程注入工程参数、标准条款、计算推导和范文 Few-Shot，由大模型深度润色扩写每一章节。内置 Critic 5项自评打分引擎（模糊表述/数值标准/法规引用/结构完整性/责任岗位）与跨章节一致性扫描引擎，实现"生成→评分→重写→一致性扫描"的质量闭环。 4. 多模型动态路由与高可用：通过 LiteLLM 中继网关统一管理多个大模型（Gemini/GPT等），配置模型注册表实现10类任务的模型优先级列表与自动故障降级，确保 AI 服务 99.9% 可用性。 5. 六维合规校验 + 语义级审查：构建断面/支护/通风/安全/巷道类型/集团标准六维度合规引擎，叠加基于 RAG + LLM 的语义级合规审查，逐章对比生成内容与集团标准条款，自动发现合规差距。 6. 可观测性与数据飞轮：集成 LangFuse 可观测性平台追踪模型调用全链路，高质量输出标记上报，为后续模型微调（SFT）积累语料，构建持续进化的数据飞轮。 7. 现代化技术架构：后端采用 FastAPI (Python 3.11) + Uvicorn 异步框架，前端采用 Next.js 15 + React 19，数据层采用 PostgreSQL 16 + pgvector + Redis，全栈容器化部署（Docker），技术架构先进、可维护性强。 8. 数据安全与AI模型演进策略：采用"开发阶段云端API+脱敏网关、部署阶段本地私有化"的分阶段策略。开发阶段通过脱敏网关对送入云端的数据进行实体替换（矿井名称、人名、坐标等自动替换为代号），精确数值计算全部在本地引擎完成不经过云端，实现架构层面的天然数据隔离；部署阶段切换至DeepSeek本地大模型，全部数据在本地处理不出域。平台支持两套本地化硬件方案灵活切换，通过LiteLLM网关实现多模型动态路由与自动故障降级，确保AI服务99.9%可用性。 该平台的落地，可实现华阳集团所属矿井掘进工作面作业规程编制模式的根本性转变，由依赖个人经验、流程繁琐的传统"手工编制"模式，升级为AI赋能的参数匹配、智能生成、合规审查闭环的全自动智能编制模式，从技术层面全面提升集团各矿掘进规程编制的效率、规范性、精准性与安全性。 十一、技术成果、形式与分配方式 取得1项软件著作权。 上述技术成果所有权均为山西国辰建设工程勘察设计有限公司所有。

十二、项目实施的风险分析及主要对策措施（包含市场风险、作业现场风险、技术风险、社会风险等） （一）市场风险 目前市场上尚未有相关工具的应用，市场风险较低。 （二）作业现场风险 本项目核心作业场景位于国辰公司内部，作业环境可控、现场条件明确，作业现场风险可控。 （三）技术风险 本项目可能因平台开发过程中对功能要求、数据模型等方面的优化，导致开发周期延长。 应对措施：选用专业的软件团队指导，在软件开发过程中，深入了解分析项目的实际情况合理制定项目实施计划。 （四）进度风险 项目存在工期精准估算难度大的问题，同时面临成果快速落地的紧迫要求，易出现进度滞后风险。 应对措施：建立跨岗位协同机制，推动不同岗位人员交叉作业、高效衔接；强化项目全流程进度管控，细化节点任务，实时跟踪进度偏差并及时调整。 （五）质量风险 平台最终成果的功能、性能指标可能与实际业务需求存在偏差，存在质量不达标的风险。 应对措施：建立常态化沟通机制，及时同步工作成果并收集需求反馈；定期组织阶段性质量检查，引入平台第三方测试环节，确保平台成果符合预期质量标准。

| 十三、研究人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 单位（部门） | 职务、职称 | 工时 （人月） | 承担角色 |
| 夏 楠 | 男 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目负责人 |
| 李京泽 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 6 | 技术负责人 |
| 高小盟 | 男 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 田成立 | 男 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 耿道全 | 男 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 闫佳丽 | 女 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 赵海燕 | 女 | 国辰公司 | 科员、土木工程工程师 | 3 | 项目骨干 |
| 马晓辉 | 男 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 高振洲 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 刘 勇 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 荆志勇 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张丽斌 | 男 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 秦统业 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 杨德才 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 陈晨鑫 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 邢李一 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韦志桥 | 男 | 国辰公司 | 科员 | 6 | 项目骨干 |
| 胡利东 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王利红 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王鑫慧 | 男 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 裴常灵 | 男 | 国辰公司 | 综合一所副所长、机电高级工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 祝日敏 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 史建生 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 王 璐 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张剑英 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 张 帅 | 男 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 6 | 项目骨干 |
| 韩文娟 | 女 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 5 | 项目骨干 |
| 王婷 | 女 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 6 | 项目骨干 |
| 范军平 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 仇晋忠 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 刘永红 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 王永健 | 男 | 生产技术部 | 采矿高级工程师 |  | 其他研究人员 |
| 范鹏宏 | 男 | 山西工程技术学院 | 教授、安全科学与工程 | 4 | 项目骨干 |
| 李全中 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 魏 辉 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 张志东 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 张敬环 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 孙 彬 | 男 | 山西工程技术学院 | 副教授、地质工程 | 4 | 项目骨干 |
| 韩鹏飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 工程师、软件工程 | 5 | 项目骨干 |
| 周贵全 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、安全工程 | 5 | 项目骨干 |
| 付宏伟 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |
| 赵 飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 讲师、采矿工程 | 4 | 项目骨干 |

注：表中需填写主体单位及协作单位相关承担角色人员信息，同一单位项目负责人和技术负责人可由同一人担任。

承担角色分为：项目负责人、技术负责人、项目骨干、其他研究人员。

| 十四、经费概算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目的经费概算 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |
| 概算科目名称 | 经费构成 |  | 备注 |  |
|  | 外部 支出 | 内部 支出 |  |  |
| 一、经费支出 | 50 | 178 |  |  |
| 1.人员费 | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 | 0 | 0 |  |  |
| 2.设备费 | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 | 0 | 5 |  |  |
| （3）折旧 | 0 | 0 |  |  |
| 3.业务费 | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 | 0 | 0 |  |  |
| 4.其他直接费用 | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 | 228 |  |  |  |
| 十五、审批意见 |  |  |  |
| 项目组 技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 主体单位 单位负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |
| 管理部门 负责人： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |

华阳集团研究开发项目经费概算表

金额单位：万元

| 项目名称 | 煤矿作业规程智能生成平台的研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 夏楠 |  |  |  |  |
| 主体单位 | 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 |  |  |  |  |
| 概算科目名称 |  | 概算 |  | 备注 |  |
|  |  | 外部支出 | 内部支出 |  |  |
| 一、经费支出 |  | 50 | 178 |  |  |
| 1、人员费 |  | 47.4 | 165.6 |  |  |
| （1）在职人员工资保险 |  | 47.4 | 165.6 | 按统一表式列示。需说明累计全时工作时间 |  |
| （2）外聘人员劳务费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2、设备费 |  | 0 | 5 |  |  |
| （1）购置 |  | 0 | 0 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （2）租赁 |  | 0 | 5 | 单价5万元以上设备按统一表式列示 |  |
| （3）折旧 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3、业务费 |  | 0.4 | 0 |  |  |
| （1）材料费 |  | 0 | 0 | 大宗和贵重材料按统一表式列示 |  |
| （2）燃料、水电费 |  | 0 | 0 |  |  |
| （3）外协测试费 |  | 0.4 | 0 | 主要测试项目按统一表式列示 |  |
| （4）试验费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4、其他直接费用 |  | 2.2 | 7.4 |  |  |
| （1）会议费 |  | 0 | 1 |  |  |
| （2）差旅费 |  | 0 | 2 |  |  |
| （3）知识产权申请费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （4）项目查新、评审论证费 |  | 0.6 | 1 |  |  |
| （5）其他费用 |  | 1 | 2.4 |  |  |
| 二、经费总额 |  | 228 |  |  |  |
| 概算编制人（签章） |  |  |  | 编制日期 |  |
| 项目负责人（签章） |  |  |  | 核定日期 |  |

注：《项目研发费概算》要附概算编制说明及计算基础和依据，并与立项任务书分开装订。

项目概算编制说明及计算基础

一、外部支出部分

本项目外部支出共计50万元，各部分明细如下。

（一）人员费

1.在职人员工资保险

本项目合作单位参与人数共计10人，共计47.4万元。

（主要为软件开发、交互与后台服务开发等费用）

2.外聘人员劳务费

无

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

无

3.折旧费

无

（三）业务费

业务费共计0.4万元。

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

外协测试费共计0.4万元。

（主要为软件第三方测试费用）

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计2.2万元。

1.会议费

无

2.差旅费

无

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请，共计0.6万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，共计0.6万元。

5.其他费用

其他不可预见修改变动费用，暂估1万元。

二、内部支出部分

本项目经费支出共计178万元，其中人员费165.6万元，设备费5万元，其他直接费用7.4万元。

（一）人员费

人员费合计165.6万元。

1.在职人员工资保险

本公司项目参与人数共计28人，共计165.6万元。

（二）设备费

1.购置费

无

2.租赁费

本项目需要租赁云服务器资源，暂按一年5万元预估。

3.折旧费

无

（三）业务费

1.材料费

无

2.燃料、水电费

无

3.外协测试费

无

4.试验费

无

（四）其他直接费用

其他直接费用共计7.4万元。

1.会议费

本项目涉及会议费等，暂估1万元。

2.差旅费

本项目涉及差旅费等，暂估2万元。

3.知识产权申请费

本项目涉及知识产权申请费等，暂估1万元。

4.项目查新费用、项目评审论证费

本项目涉及项目查新以及评审论证费等，暂按1万元预估。

5.其他费用

其他不可预见费用，暂按2.4万元预估。

项目研究人员清单（表一）

| 姓名 | 工作单位 | 职称、职务 | 担当角色 | 累计工时（月） | 工资标准 （元/人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位人员 |  |  |  |  |  |
| 夏 楠 | 国辰公司 | 综合二所所长、采矿高级工程师 | 项目负责人 | 6 | 20000 |
| 李京泽 | 国辰公司 | 综合一所副所长、矿山信息和智能化工程师 | 技术负责人 | 6 | 15000 |
| 高小盟 | 国辰公司 | 董事长、建筑工程管理高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 40000 |
| 田成立 | 国辰公司 | 总工程师、采矿工程高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 耿道全 | 国辰公司 | 总经理、土建高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 35000 |
| 闫佳丽 | 国辰公司 | 工程管理部部长、高级工程师 | 项目骨干 | 3 | 15000 |
| 赵海燕 | 国辰公司 | 科员，土木工程工程师 | 项目骨干 | 3 | 8000 |
| 马晓辉 | 国辰公司 | 综合二所副所长、机电高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 高振洲 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 项目骨干 | 6 | 8000 |
| 刘 勇 | 国辰公司 | 综合一所副所长、采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 荆志勇 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 项目骨干 | 6 | 15000 |
| 张丽斌 | 国辰公司 | 采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 秦统业 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 杨德才 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 陈晨鑫 | 国辰公司 | 科员、采矿助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 邢李一 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 韦志桥 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 胡利东 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王利红 | 国辰公司 | 科员、采矿高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 王鑫慧 | 国辰公司 | 科员 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 裴常灵 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 15000 |
| 祝日敏 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 史建生 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 5000 |
| 王 璐 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张剑英 | 国辰公司 | 科员、机电中级工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 张 帅 | 国辰公司 | 科员、机电助理工程师 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 韩文娟 | 国辰公司 | 科员、机电高级工程师 | 其他研究人员 | 5 | 15000 |
| 王婷 | 国辰公司 | 科员、档案馆员中级 | 其他研究人员 | 6 | 8000 |
| 范鹏宏 | 山西工程技术学院 | 教授，安全科学与工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 李全中 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 魏辉 | 山西工程技术学院 | 副教授，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 张志东 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 张敬环 | 山西工程技术学院 | 副教授，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 12000 |
| 孙彬 | 山西工程技术学院 | 副教授，地质工程 | 项目骨干 | 4 | 12000 |
| 韩鹏飞 | 山西工程技术学院 | 工程师，软件工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 周贵全 | 山西工程技术学院 | 讲师，安全工程 | 项目骨干 | 5 | 9000 |
| 付宏伟 | 山西工程技术学院 | 讲师，采矿工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |
| 赵飞 | 山西工程技术学院 | 讲师，机电工程 | 项目骨干 | 4 | 9000 |

购置（试制）设备清单（表二）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

大宗、贵重材料清单（表三）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

外协测试清单（表四）

单位：万元

| 序号 | 名称 | 单价 | 次数 | 金额 | 测试的必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |